Kolding station: Uge 22-26

* Ledelinjer på alle perroner (dvs. ved spor 1 og spor 2-3)
* 0,8 m ledelinjer
* 43 opmærksomhedsfelter
* 10 taktile skilte.

Odense station: uge 25-34

* Ledelinjer på de resterende perroner (dvs. ved spor 2-3 og spor 4-5). Der er lagt ledelinjer ved spor 7-8 i forbindelse med ombygningen af denne perron.
* 1,7 km ledelinje,
* 55 opmærksomhedsfelter
* 24 taktile skilte

Fredericia station: Uge 30/32-38

* Ledelinjer lægges på alle perroner (ved spor 2, spor 3-4, spor 6-7 og spor 9-10) med undtagelse af perronen ved spor 1 (havnespor).
* 2,5 km ledelinjer
* 70 opmærksomhedsfelter
* 17 taktile skilte.

Aalborg Station: Uge 38-40

* Aalborg station er et forsøgsprojekt mht. opmærksomhedsfelter.
* 6 opmærksomhedsfelter

Østerport Station

* Ledelinjer og opmærksomhedsfelter på perron til spor 5 og 6.
* Taktile skilte på trapper og elevatorer, undtaget i stationsbygningen
* Opmærksomhedsfelter i perrontunneler ved trapper oppe og nede, samt trapper uden for stationsbygningen

København H.

* Taktile skilte på trapper inde i stationsbygningen samt trapper til Tietgensgadebroen.

Valby Station

* Opmærksomhedsfelter ved rejsekortstander, ved perron til spor 1 & 2
* Taktile skilte på trapper og elevatorer gældende for alle perroner

Roskilde Station

* Ledelinjer og opmærksomhedsfelter på alle perroner
* Opmærksomhedsfelter i perrontunneler
* Opmærksomhedsfelter ved indgang til spor 1
* Taktile skilte på trapper og elevatorer